**Программа мероприятий**

**по подготовке к осенне-зимнему периоду 2020-2021гг**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятия | Срок  выполнения  работ |
| 1 | 2 | 3 |
|  | **1. Капитальный ремонт** |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт вертикального компенсатора ТМ-21 от ОП-81 до ОП-84 | июль |
| 1.2 | Капитальный ремонт тепловой изоляции и окраска металлоконструкций собственных тепловых сетей | июнь |
| 1.3 | Капитальный ремонт тепловой сети по адресу: 10 мкр 7ТК2-10 мкр ЦТП-1 | август |
| 1.4 | Капитальный ремонт тепловой сети по адресу: 10 мкр д.14,15 | август |
| 1.5 | Капитальный ремонт тепловой сети по адресу: квартал ЦК - ул. Пушкина (3 этап) | июнь |
| 1.6 | Капитальный ремонт тепловой сети по адресу: кв. 39 школа 23 | август |
| 1.7 | Капитальный ремонт тепловой сети по адресу: 18 мкр, д.51 | июль |
| 1.8 | Капитальный ремонт тепловой сети по адресу: ул.Ленинградская (ул.К.Маркса ТК29-ул. 19 Партсъезда ТК11) | июль |
| 1.9 | Капитальный ремонт тепловой сети по адресу: ул.К.Маркса ТК27-ТК28 | июль |
| 1.10 | Капитальный ремонт тепловой изоляции арендованных тепловых сетей | июнь |
|  | **2. Реконструкция** |  |
| 2.1 | Реконструкция ТМ-1 (участок от П-2 до П-3) | сентябрь |
| 2.2 | Реконструкция ТМ-16,прямой трубопровод от НО-5 до П-2 | июнь |
| 2.3 | Реконструкция ТМ-6 от 5ТК-4 до 6ТК-6 | июль |
| 2.4 | Модернизация тепловой изоляции ТМ-21 от ТК-1 до21ТК-11 | июнь |
|