**Программа мероприятий**

**по подготовке к осенне-зимнему периоду 2022-2023гг**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **П/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок****выполнения****работ** |
|  | **1. Капитальный ремонт** |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт тепловой сети по адресу: мкр. 10 д.7-ЦТП-1 (Т/С К Д. 3-6 10 м/р) | июнь |
| 1.2 | Капитальный ремонт тепловой сети по адресу: 22 мкр. ТК7-д.52 (Т/С К Д. 50-52 22 м/р) | август |
| 1.3 | Капитальный ремонт тепловой сети по адресу: ул. Сталинградская ТК98а - ул. Набережная ТК41 (Т/С М/Р 2 КВ 39) | сентябрь |
| 1.4 | Капитальный ремонт тепловой сети по адресу: 9 мкр. д.12-д.13 (Т/С К Д. 31А 9 м/р) | июль |
| 1.5 | Капитальный ремонт тепломагистрали ТМ-7 от 7ТК-6 до 7ТК-4 (Тепломагистраль №7 от точки А до тепловой камеры №6) ( 1 этап) | август |
| 1.6 | Капитальный ремонт тепломагистрали ТМ-14 от 14ТК-13(8) до 14ТК-15(9а) (Тепломагистраль №14 от тепловой камеры №5 до тепловой камеры №12) | сентябрь |
| 1.7 | Капитальный ремонт тепловой сети по адресу: ул. Кирова 4ТК7-ТК31 (Т/С ТМ-4 от нас.2 до КС-3,4ТК) | сентябрь |
| 1.8 | Капитальный ремонт тепловой изоляции арендованных тепловых сетей  | июнь |
|  | **2. Реконструкция** |  |
| 2.1 | Реконструкция ТМ-1 (участок от П-2 до П-3) | сентябрь |
| 2.2 | Реконструкции тепломагистрали ТМ-6 от 6ТК-6 до П-7 | август |
| 2.3 | Реконструкция участка тепломагистрали ТМ-5 от НС №1 до 5ТК-4 **(1 этап)** | июнь |
| 2.4 | Реконструкция участка тепломагистрали ТМ-5 от НС №1 до 5ТК-4 **(2 этап)** | июль |
| 2.5 | Реконструкция ТМ-24 от ВТЭЦ-2 до АО ВТЗ | сентябрь |
| 2.6 | Реконструкция ТМ-22 от 22ТК-8 до 22ТК-15 | май |
| 2.7 | Реконструкция ТМ-22 от 22ТК-27 до 22ТК-35 | октябрь |